## Slide 1
МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МИНСТРОЙ РОССИИ
# ЖКХменяется
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Республика Крым
4

## Slide 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:
МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
До сентября 2025 года обеспечить устойчивое сокращение непригодного жилищного фонда в 11 муниципальных образованиях Республики Крым и расселить не менее 11,63 тысяч кв. м. аварийного жилищного фонда.
Наименование показателя | Период, год |  |  |  |  | 
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Количество кв.м. расселенного жилищного фонда | 170 | 1220 | 1220 | 1580 | 3720 | 3720
Количество граждан расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | 10 | 70 | 70* | 90* | 210* | 210*

## Slide 3
МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Сведения о многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 01.01.2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи с фактическим износом в процессе их эксплуатации
 | Наименование МО | Количество МКД | Общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению до 1 сентября 2025 года | Кол-во человек
 | Итого по Республике Крым | 55 | 23 330,39 | 1 549
1 | г. Алушта | 2 | 442,00 | 35
2 | Бахчисарайский район | 8 | 2 271,30 | 155
3 | Белогорский район | 7 | 1 588,98 | 116
4 | г. Керчь | 5 | 2 595,94 | 114
5 | г. Саки | 4 | 2 517,78 | 154
6 | Сакский район | 8 | 2 501,09 | 176
7 | г. Симферополь | 7 | 8 239,40 | 605
8 | Симферопольский район | 6 | 1 885,90 | 109
9 | г. Судак | 1 | 121,5 | 10
10 | г. Феодосия | 6 | 993,30 | 70
11 | г. Ялта | 1 | 173,20 | 5

## Slide 4
МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА НА 2019 – 2024 ГОДЫ:
всего: 1 496 445,99 тыс.руб.
федеральный бюджет – 1 143 534,00 тыс.руб.
бюджет Республики – 352 911,99 тыс.руб.
2019 год – 51 911,071 тыс.руб
федеральный бюджет – 48 471,3 тыс.руб.
бюджет Республики 3 439,771 тыс.руб.
2020 год – 112 981,437 тыс.руб.
федеральный бюджет – 102 989,979 тыс.руб.
бюджет Республики 9 991,458 тыс.руб.
2021 год – 94 915,017 тыс.руб.
федеральный бюджет – 78 482,428 тыс.руб.
бюджет Республики 16 432,588 тыс.руб.
2022* год – 400 800,572 тыс.руб.
федеральный бюджет – 316 215,413 тыс.руб.
бюджет Республики 84 585,158 тыс.руб.
2023* год – 755 589,299 тыс.руб.
федеральный бюджет – 536 835,216 тыс.руб.
бюджет Республики 218 754,083 тыс.руб.
2024* год – 80 248,600 тыс.руб.
федеральный бюджет – 60 539,677 тыс.руб.
бюджет Республики 19 708,923 тыс.руб.
*- объемы финансирования Регионального проекта с 2020 года буду корректироваться после уточнения финансирования на соответствующий период

## Slide 5
МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Механизмы реализации Регионального проекта
в соответствии с проектом методических рекомендаций Минстрой РФ по разработке Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1.01.2017 года
Справочно: признанно таковым до 01.01.2017 в количестве 51 единиц.
Механизмы реализации Регионального проекта
по способы реализации и годам:
1. Бахчисарайский район, с. Долинное, ул. Ленина, д.11.
Расселяемая площадь: 878,20 кв.м.
Приобретаемая площадь: 878,20 кв.м.
Помещений 15 ед.
Всего стоимость переселения: 42 570 000,00 руб. (средства федерального бюджета).
Расселено:
Помещений 2 ед.
Приобретаемая площадь: 123,6 кв.м.
Стоимость переселения: 5 883,73 тыс. руб.
Заключены 13 государственнных контрактов на приобретение 13 квартир в строящемся 4-х этажном, 1 подъездном МКД в с. Долинном Бахчисарайского района
Приобретаемая площадь: 754,60 кв.м. 49 чел.
Срок окончания строительства - 01.08.2020 г.
Срок переселения граждан – декабрь 2020 года.
2. г. Феодосия, ул. Пименова, д.28.
Расселяемая площадь: 99,9 кв.м.
Приобретаемая площадь: 106,6 кв.м.
Помещений 3 ед.
Всего стоимость переселения: 5 074, 48 тыс. руб. Расселено в полном объеме
2019 год
Целевые показатели 170 кв. м
Расселяемые аварийные МКД:

## Slide 6
МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Механизмы реализации Регионального проекта
по способы реализации и годам:
2. Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, ул. Толбухина д.25.
Расселяемая площадь: 142,60 кв.м.
Приобретаемая площадь: 153,7 кв.м.
Помещений 3 ед.
Всего стоимость переселения: 8 267 984,1 руб. из них:
8 185 304,26 руб. (фед. бюджет);
82 679,84 руб. (бюджет РК).
Опубликованы извещения:
На приобретение 3-х квартир (для переселения 7 чел.) на вторичном рынке в г. Бахчисарае.
Срок подачи и рассмотрения заявок – 25.03.2020г.
Срок заключения контрактов – 06.04.2020 г.
1. Симферопольский район, пгт Гвардейское, ул. Рыкова, д.34, ул. Ефимова, д.42, ул. Рыкова д.3/115, ул. Сторожевой разъезд д.1, с. Журавлевка, ул. Партизанская, д.13, с. Чайковское, ул. Ангарская, д.15.
Расселяемая площадь: 1885,90 кв.м.
Приобретаемая площадь: 2 052,30 кв.м.
Помещений 42 ед.
Всего стоимость переселения: 110 399 373,90 руб. из них:
100 433 736,51 руб. (фед. бюджет);
9 965 637,39 руб. (бюджет РК).
Опубликованы извещения:
На приобретение 38 квартир (для переселения 101 чел.) в строящемся МКД в пгт Гвардейском (в том числе с. Журавлевка);
На приобретение 3-х квартир (для переселения 7 чел.) на вторичном рынке недвижимости с. Чайковское (р-н п. Перевального).
Срок подачи и рассмотрения заявок – 25.03.2020г.
Срок заключения контрактов – 06.04.2020 г.
2020 год
Целевые показатели 1 220 кв. м.
Расселяемые аварийные МКД:

## Slide 7
МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Механизмы реализации Регионального проекта
по способы реализации и годам:
1. Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Лобозова д.19, ул. Школьная д.11, ул. Школьная д.13, Лобозова д.17.
Расселяемая площадь: 1655,34 кв.м.
Приобретаемая площадь: 1685,64 кв.м.
Помещений 34 ед.
Всего стоимость переселения: 94 915 017,12 руб. из них:
78 482 428,22 руб. (фед. бюджет);
16 432 588,90руб. (бюджет РК).
2021 год
Целевые показатели 1 220 кв. м
Расселяемые аварийные МКД:

## Slide 8
МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Механизмы реализации Регионального проекта
по способы реализации и годам:
2. Сакский район, с. Сизовка ул. Ленина д.13, ул. Парковая д.6, ул. Пушкина д.9, с. Яркое, тер Станция Яркая, км 21 д.2.
Расселяемая площадь: 845,75 кв.м.
Приобретаемая площадь: 858,44 кв.м.
Помещений 18 ед.
Всего стоимость переселения: 52 073 828,84руб. из них:
40 260 237,25 руб. (фед. бюджет);
11 813 591,59 руб. (бюджет РК).
2022 год
Целевые показатели 1 580 кв. м
Расселяемые аварийные МКД:
3. г. Бахчисарай, ул. Гаспринского д. 6, ул. Краснофлотская д. 10, ул. Ленина д. 26, ул. Ленина д. 48, ул. Ленина д. 98, ул. Пушкина д. 29.
Расселяемая площадь: 1 250,50 кв.м.
Приобретаемая площадь: 1 507,90 кв.м.
Помещений 28 ед.
Всего стоимость переселения: 91 470 721,90 руб. из них:
57 751 983,29руб. (фед. бюджет);
33 718 738,61руб. (бюджет РК).
4. г. Белогорск, ул. Крылова д.19, ул. Луговая д.3, ул. Перекопская, д.23, ул. Семашко д.22, ул. Серова д.6, ул. Чапаева д.9, ул. Крылова д. 42.
Расселяемая площадь: 1 588,98 кв.м.
Приобретаемая площадь: 1 723,10 кв.м.
Помещений 39 ед.
Всего стоимость переселения: 104 524 969,10руб. из них:
76 624 788,14руб. (фед. бюджет);
27 900 180,96руб. (бюджет РК).
Начало строительства МКД, переселение граждан в 2023 году.
1. г. Саки, ул. Ленина, д.48, ул. Курортная д.31,
ул. Курортная д.4, ул. Революции, д. 20.
Расселяемая площадь: 2 517,78 кв.м.
Приобретаемая площадь: 2 517,78 кв.м.
Помещений 83 ед.
Всего стоимость переселения 152 731 052,58 руб.
141 578 405,27 руб.(фед. бюджет);
11 152 647,31руб. (бюджет РК).

## Slide 9
МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Механизмы реализации Регионального проекта
по способы реализации и годам:
1. г. Алушта, ул. Таврическая д.29, с. Малый маяк,
ул. К. Маркса д.18.
Расселяемая площадь: 442 кв.м.
Приобретаемая площадь: 530 кв.м.
Помещений 16 ед.
Всего стоимость переселения: 32 186 900,00руб. из них:
21 040 526,00 руб. (фед. бюджет);
11 146 374,00руб. (бюджет РК).
2023 год
Целевые показатели 3 720 кв. м
Расселяемые аварийные МКД:
2. г. Керчь ул. Орджаникидзе, д.6, ул. Большевитская д.42, ул. Венцетти д.6, ул. Л. Толстого д.10, ул. Маяка д.19.
Расселяемая площадь: 2 595,94 кв.м.
Приобретаемая площадь: 2 629,98 кв.м.
Помещений 52 ед.
Всего стоимость переселения 159 718 685,40 руб.
- 123 574 531,82 руб. (фед. бюджет);
- 36 144 153,58руб. (бюджет РК).
3. г. Симферополь, ул. Гоголя д.61В, ул. Гоголя д.93А,
ул. Курчатова д.5, ул. Лескова д.58, ул. Матэ-Залки д.1А,
ул. Турецкая д.21Г, пер. Стрелковый д.30.
Расселяемая площадь: 8 239,40 кв.м
Приобретаемая площадь: 9 281,80 кв.м
Помещений 259 ед.
Всего стоимость переселения: 563 683 714,00 руб. из них:
392 220 158,20 руб. (фед. бюджет);
171 463 555,80 руб. (бюджет РК).

## Slide 10
МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Механизмы реализации Регионального проекта
по способы реализации и годам:
2024 год
Целевые показатели 3 720 кв. м
Расселяемые аварийные МКД:
1. г. Феодосия, ул. Башенная д.6, ул. Челнокова д.59,
ул. Греческая д.18, пер. Башенный д.1.
Расселяемая площадь: 893,40 кв.м.
Приобретаемая площадь: 990,80 кв.м.
Помещений 17 ед.
Всего стоимость переселения: 60 239 649,20руб. из них:
44 225 525,80 руб. (фед. бюджет);
16 014 123,40 руб. (бюджет РК).
2. г. Судак, с. Веселое, пер. Дорожный д.1.
Расселяемая площадь: 121,50 кв.м.
Приобретаемая площадь: 152,50 кв.м.
Помещений 4 ед.
Всего стоимость переселения: 9 271 847,50 руб. из них:
5 783 764,50 руб. (фед. бюджет);
3 488 083,00 руб. (бюджет РК).
3. г. Ялта, пгт Никита, ш. Южнобережное, д.15, строение Б.
Расселяемая площадь: 173,20 кв.м.
Приобретаемая площадь: 176,60 кв.м.
Помещений 4 ед.
Всего стоимость переселения: 10 737 103,40руб. из них:
10 530 386,80 руб. (фед. бюджет);
206 716,60руб. (бюджет РК).

## Slide 11
МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2020 ГОДУ:
25.03.2020 – Срок подачи и рассмотрения заявок на приобретение квартир:
- 38 квартир (для переселения 101 чел.) в строящемся МКД в пгт. Гвардейском (в том числе с. Журавлевка);
3-х квартир (для переселения 7 чел.) на вторичном рынке недвижимости с. Чайковское (р-н п. Перевального);
3-х квартир (для переселения 7 чел.) на вторичном рынке в г. Бахчисарае.
06.04.2020 Срок заключения контрактов:
- 38 квартир (для переселения 101 чел.) в строящемся МКД в пгт. Гвардейском (в том числе с. Журавлевка);
3-х квартир (для переселения 7 чел.) на вторичном рынке недвижимости с. Чайковское (р-н п. Перевального);
3-х квартир (для переселения 7 чел.) на вторичном рынке в г. Бахчисарае.
до 01.08.2020 – срок окончания строительства в с. Долинном Бахчисарайского района;
до декабря 2020- срок переселения граждан в с. Долинное Бахчисарайского района;